РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### от 22.12.2017г. №129

#### поселок Теткино

| Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2018-2037 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",  Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области, утвержденным Решением Собрания депутатов поселка  Теткино Глушковского района Курской области № 31 от 12.10.2012 г. (в редакции решения Собрания депутатов поселка Теткино № 2 от 17.01.2017г.), Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2018-2037 годы.

2. Руководитель структурного подразделения Администрации поселка Теткино (Скороходова В.В.) обеспечить финансирование Программы в пределах утвержденных средств за счет бюджета муниципального образования «поселок Теткино» на соответствующие годы.

3. Разместить муниципальную программу на официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава поселка Теткино			     			      А.С. Бершов

Утверждена

постановлением Администрации поселка Теткино

Глушковского района Курской области

от 22.12.2017 года №129

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «поселок Теткино»

Глушковского района Курской области

на 2018-2037 годы

Раздел 1. Паспорт

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2018-2037 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселка Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2038 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”, Генеральный план муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области, утвержден Решением Собрания депутатов поселка Теткино Глушковского района Курской области № 31 от 12.10.2012 г. (в редакции постановление № 2 от 17.01.2017г.) |
| Заказчик Программы | Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее - транспортный спрос); г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселения; д) создание условий для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2037 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием п. Теткино, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков; формирование улично-дорожной сети на территориях новой жилой застройки; приведение в нормативное состояние поселковых автомобильных дорог; восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 23,0 млн. рублей, в т.ч.: 2018 год – 734,279 тыс. рублей; 2019 год – 828,267 тыс. рублей; 2020 год – 857,095 тыс. рублей; 2021 - 2037 годы – 23,0 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения поселения муниципального образования «поселок Теткино»  в структуре пространственной организации Курской области

- Посёлок Теткино     расположен в    юго-западной части Глушковского района Курской области в 35 км к западу от районного центра- поселка Глушково. .  Посёлок  Теткино  находится  в 180 км от областного центра города Курска, в центральной части Среднерусской возвышенности на левом берегу реки Сейм (приток Десны).

Территория и границы поселка Теткино определены Уставом муниципального образования «поселок Теткино » Глушковского  района Курской области. Территория поселка составляет 802 га , или 0.94 % территории района. Численность населения по данным Администрации поселка Теткино на 01.01.2017 года составляет 4625 человек или 23,7 % от общей численности населения района.

Муниципальное образование «поселок Теткино» граничит с  западной, северной и восточной сторон с МО «Попово-Лежачанский сельсовет»,  с юго-западной стороны  граничит с Украиной.

Климат поселка  Теткино  характеризуется умеренной контеинентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным количеством осадков и тепла.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,1°C, среднемесячная температура июля +18°C, а января -8,2°C. Абсолютный максимум температуры +32°C, минимум -26°C.

Расчетная температура для проектирования - 24°C. Среднегодовое количество осадков составляет 592 мм.

2.2. Социально-экономическая характеристика

Территория поселка Теткино определена существующими границами. Площадь поселка Теткино составляет 802 га .

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура территории и функциональное зонирование находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с функционально-планировочной структурой Курской области.

Планировочная структура всей территории Курской области  ориентирована на историческую  систему расселения и основные транспортные коридоры  и сформирована под влиянием природного и транспортного каркаса территории.

Поселок  Теткино входит в систему расселения Глушковского района, которую можно охарактеризовать  как среднеселенную, линейную.

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. На сегодняшний день основными осями развития становятся трасса  Теткино - Рыльск и трасса Теткино - Коренево- Курск.

В целом, система расселения относится к долинному типу (размещение большей части населенных пунктов приурочено к речным долинам). Большая часть населения сконцентрирована в северной части - в долине р. Сейм. Плотность населения поселка 0,17 чел/га.

В  поселке  Теткино имеются  учреждения культурно бытового обслуживания населения.

Численность населения поселка на 01.01.2017г. составила 4625 человек.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Господствующая роза ветров – летом «северо-запад», зимой - «северо-восток», зимой снежный покров достигает 15-40 см, промерзание грунта 30-60 см, средняя температура днем –5○С, -9○С, ночью до -12○С, морозы до – 23○С, –24○С, абсолютный минимум до -38○С, летом характерны кратковременные ливни, иногда с градом и шквалистым ветром, средняя температура днем +19○С, +24○С, ночью до +14○С,+16○С, абсолютный максимум +37○С.

    - Транспортная и инженерная инфраструктура

Поселок имеет развитую сеть улиц и переулков с асфальтовым, гравийным покрытием, ширина проезжей части магистральных улиц позволяет осуществлять движение грузового транспорта, сил и средств ликвидации ЧС во встречных направлениях.

Поселок связан автомобильной дорогой регионального значения с Глушковским районом,  райцентром г. Рыльск и  с территорией Украины, местного значения – с населённым  пунктом Попово-Лежачанского сельсовета.

## Характер застройки, распределение населения, функциональная специализация

Планировочная структура поселка представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы.

В застройке преобладают одноэтажные здания (98%), материал построек в основном пиломатериалы (72 %).

Население по территории поселка распределено в основном равномерно, наибольшая плотность – вдоль магистральных улиц.

Функциональная специализация по объектам производственного назначения (потенциально-опасным) явно не выражена.

Внешние транспортные связи поселка Теткино осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим сообщение муниципального образования с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью РФ, а также международной трассой Курск - Льгов - Рыльск – Теткино-граница Украины.

С точки зрения внешних транспортных связей поселок Теткино имеет хорошее расположение. Муниципальное образование имеет развитую систему межмуниципальных и местных автодорог, посредством которых поселок имеет выход на региональную транспортную сеть.

Таблица - Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории поселка Теткино

| Наименование дороги | Категория | Покрытие |  | Протяженность – по территории поселка, км |  | Ширина покрытия, м | Искусственное сооружение (наименование, кол-во, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| «Курск - Льгов-Рыльск- Теткино-граница с Украиной» | IV | а/бетон |  | 4 | 6 |  | - |
| Итого регионального значения |  |  |  | 4 | х |  | х |

Асфальтобетонное покрытие имеют дороги федерального, местного значения. Все дороги относятся к IV категории.

Таблица - Перечень автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории поселка Теткино

| Наименование дороги | Категория | Покрытие | Протяженность, км | Ширина покрытия, м | Покрытие (грунтовка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Атынская | III | а/бетон | 1 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Базарная | III | а/бетон | 0,8 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Белопольская | III | а/бетон | 1,9 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Больничная | III | а/бетон | 1,0 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Бочарникова | III | а/бетон | 0,6 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Карла Маркса | III | а/бетон | 0,6 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Кирова | III | а/бетон | 0,9 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Колхозная | III | а/бетон | 0,9 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по Коммунальная | III | а/бетон | 1 | 7 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Комсомольская | III | а/бетон | 0,7 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Красноармейская | III | -- | 1.1 | 4 | грунтовка |
| Автомобильная дорога с твердым по ул. Ленина | III | а/бетон | 1,3 | 7 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Медицинская | III | а/бетон | 0,45 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Молодежная | III |  | 0,3 | 4 | грунтовка |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. 8 Марта | III |  | 0,2 | 4 | грунтовка |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. МТС | III | а/бетон | 1,4 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Набережная | III | а/бетон | 1,3 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Осипенко | III | а/бетон | 1 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Пограничная | III | а/бетон | 0,6 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Пристанционная | III | а/бетон | 0,6 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Пролетарская | III | а/бетон | 1,6 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул.Пугачева | III | а/бетон | 0,9 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Спартака | III | а/бетон | 0,6 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Трудовая | III | а/бетон | 0,6 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Урицкого | III | а/бетон | 1,4 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Фрунзе | III | а/бетон | 1,6 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Чапаева | III | а/бетон | 3,1 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по ул. Чкалова | III |  | 0,3 | 3 | грунтовка |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по пер.Спартака | III |  | 0,3 | 4 | грунтовка |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по пер. Коммунальный | III | а/бетон | 0,35 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по пер. Красный | III | а/бетон | 0,4 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по пер.Крестьянский | III |  | 0,9 | 3 | грунтовка |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по пер.Ленина | III | а/бетон | 0,5 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по пер.П-Лежачанский | III | а/бетон | 0,2 | 4 | - |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по пер. Первомайский | III |  | 0,2 | 3 | грунтовка |
| Автомобильная дорога с твердым покрытием по тер.Мелькомбината | III | а/бетон | 0,3 | 4 | - |
| Итого дорог местного значения |  |  | 30,7 | Х |  |

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории поселка Теткино составляет 30,7 км.  Асфальтобетонное покрытие имеют большая часть дорог местного значения. Имеющиеся твердое покрытие требуют регулярного ремонта. Грунтовые дороги требуют асфальтобетонного покрытия. Все дороги местного значения относятся к III - IV категориям.

2.4.  Характеристика сети дорог поселения

Улично-дорожная сеть поселка Теткино представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица  - Параметры улиц и дорог поселка

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог |  | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога |  | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |  |
| 2 | Главная улица |  | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 | 1,5-2,25 |  |
| 3 |  | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная |  | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |  |
| 3.2 | второстепенная (переулок) |  | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |  |
| 3.3 | проезд |  | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |  |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон |  | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |  |

Центром поселка Теткино -  является перекресток ул. Первомайская и ул.Ленина, ул. Бочарникова  площадь перед Администрацией поселка Теткино Глушковского района Курской области, являющаяся центральной площадью в населенном пункте. Прочие улицы определены как улицы в жилой застройке.

Существующая транспортная сеть поселка проходит по взаимно пересекающимся улицам. Есть магистральные (сквозные) направления по уличной сети на территории поселка, привязанные к магистральным дорогам местного и регионального значения на территории поселка.

Существующие дорожные направления по дорогам с асфальтовым покрытием позволяют обеспечивать устойчивое перемещение грузо- и пассажиропотоков.

2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На территории муниципального образования используется легковой, грузовой транспорт, трактора и сельскохозяйственная техника.

Парковок (парковочных мест) на территории поселка нет.

Весь автопарк принадлежит гражданам на праве личной собственности и хозяйствующим субъектам.

Во время сезонных полевых работ движения автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной деятельности на 10%.

В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта (дачников) движения легкового автотранспорта увеличивается на 30%.

2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Перевозка пассажиров внутри поселка и по пригородным маршрутам производит автотранспортное предприятие Глушковского района, а также частные перевозчики. По международным рейсам перевозки осуществляют частные перевозчики.

По поселку Теткино проходят, как пригородные пассажирские автобусные маршруты, так и междугородние и даже международные. Пригородные маршруты: Теткино – Курск, Сумы – Теткино – Курск, Рыльск - Москва. А также курсируют частные маршрутные такси по всем пригородным маршрутам и по междугородним: Теткино – Курск, Теткино - Москва.

В самом поселке Теткино пассажирские перевозки не осуществляются.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения:

На расчетный срок внешние связи поселка будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «поселок Теткино» включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и  тротуаров.

На первую очередь (до 2020 г.) строительства предлагается:

нанесение дорожной разметки, строительство тротуаров;

замена поврежденных и установка недостающих искусственных ограничений скорости, дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Специально отведенные пешеходные дорожки на территории муниципального образования имеются только по улицам Ленина, Больничная, Первомайская (частично).

Для безопасного перехода граждан через проезжую часть на территории муниципального образования имеются пешеходные переходы  перед зданием школы, перед зданием детского сада, возле рынка по улице Первомайская, перед зданием школы- интернат по улице Ленина, перед зданием районной больницы, которые оборудованы дорожными знаками.

Специально отведенных велосипедных дорожек нет. Движение велосипедного транспорта производится по пешеходным  дорожкам  и проезжей части.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств;

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальная служба поселка представлена ООО «Теткинское МУП ЖКХ». У них имеется легковой, грузовой автомобильный транспорт (ГАЗ 53, ЗИЛ), а также автомобильный транспорт специального назначения (Трактор МТЗ-80, вакуумная машина на базе ЗИЛ). При использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты. Для прохождения техническое обслуживание автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в поселке нет.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения;

Обстановка с аварийностью на территории поселка Теткино остается сложной. Общее количество ДТП за первое полугодие 2016 года на территории поселка - 2. Число погибших в аварии людей -0. Число получивших ранения – 2.

ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения;

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселке обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в поселке  Теткино, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения;

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселка предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.

Реализация вышеуказанных мероприятий и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения.

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области имеется следующая нормативная правовая база:

Генеральный план муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области, утвержден  Решением Собрания депутатов поселка  Теткино Глушковского района Курской области № 31 от 12.10.2012 г.

Правила землепользования и застройки территории поселка Теткино Глушковского района Курской области утверждены Решением Собрания депутатов поселка  Теткино № 2 от  17.01.2017г.

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно правовую базу.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

Уровень финансирования муниципального образования недостаточен для удовлетворения потребностей поселка в хорошем функционировании грузо- и пассажиропотока. Но за последние 3 года на финансирование транспортной инфраструктуры в бюджете муниципального образования «поселок Теткино» денежные средства предусматриваются в основном за счет средств муниципального дорожного фонда (поступающие акцизы).

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

За 2000-2015 гг. демографическая динамика была отрицательной.  Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо. Всего за исследуемый период население сократилось на 520 чел. (в год 30 чел.), или на 20% (общая среднегодовая убыль  - 1-2%).  Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в поселке Теткино: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока. Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу. Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2036 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2036 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения. Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2036 года. Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в поселке, согласно существующей методике по формуле: Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т, где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

Р – среднегодовой естественный прирост;

М-  среднегодовая миграция;

Т – число лет расчетного срока.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица - Расчет прогнозной численности населения муниципального образования

| № | Показатели | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел |  | 5702 | 5702 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % |  | -1,1 | -1,01 |
| 3 | Срок первой очереди, лет |  | 5 | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет |  | 20 | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел |  | 5991 | 5915 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2036 году, чел. |  | 6215 | 6162 |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования к 2037 году составит 6162 человек, на 1 очередь (2020 г.) - 5915 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселка необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития поселка  будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

В период с 2018 по 2020 годы в муниципальном образовании прогнозируется увеличение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительные площади жилья. Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

  - Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

На период  2018-2037 годов прогнозируется увеличение числа жителей, увеличение уровня автомобилизации населения и притока  автомобильного транспорта в весеннее летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различной вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок внешние связи поселка будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весеннее- летний период, общее число автомобилей также увеличиться.

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение дорожно-транспортных происшествий связано с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по поселку неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Учитывая рост общего числа автомобилей также увеличиться и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории поселка предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселка предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги | ул. Базарная | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Белопольская | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Больничная | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Бочарникова | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Карла Маркса | Реконструкция, |
|  | Автомобильные дороги | ул. Кирова | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Колхозная | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Коммунальная | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Комсомольская | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Красноармейская | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Ленина | Реконструкция, строительство Нанесение разметки |
|  | Автомобильные дороги | ул. Медицинская | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Молодежная | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | Ул. 8Марта | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. МТС | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Набережная | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Осипенко | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Пограничная | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Пристанционная | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Пролетарская | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Пугачева | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Спартака | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Трудовая | Реконструкция, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | ул. Урицкого | Реконструкция, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | ул. Фрунзе | Реконструкция, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | ул. Чапаева | Реконструкция, Строительство, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | ул. Чкалова | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | пер. Спартака | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | пер. Коммунальный | Реконструкция, Строительство, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | пер. Красный | Строительство, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | пер. Крестьянский | Реконструкция, Строительство, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | пер. Ленина | Реконструкция, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | пер. П-Лежачанский | Реконструкция, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | пер. Первомайский | Реконструкция, Строительство, оборудование |

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Не  планируется.

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Парковочные места | ул. Ленина ( у ДК п. Теткино 30 п.мест) | Строительство, оборудование |
|  | Парковочные места | ул. Больничная (больница – 20 п.мест) | Строительство, оборудование |

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение | По тротуару ул. Ленина | Замена светильников |
| 2 | Освещение | По тротуару ул. Первомайская | Замена светильников |
| 3 | Освещение | По тротуару ул. Бочарникова | Замена светильников |

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Все мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры направлены в той или иной степени и на развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселений.

|  | Автомобильные дороги | ул. Базарная | Реконструкция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги | ул. Белопольская | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Больничная | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Бочарникова | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Карла Маркса | Реконструкция, |
|  | Автомобильные дороги | ул. Кирова | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Колхозная | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Коммунальная | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Комсомольская | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Красноармейская | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Ленина | Реконструкция, строительство Нанесение разметки |
|  | Автомобильные дороги | ул. Медицинская | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Молодежная | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | Ул. 8Марта | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. МТС | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Набережная | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Осипенко | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Пограничная | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | ул. Пристанционная | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Пролетарская | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Пугачева | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Спартака | Реконструкция |
|  | Автомобильные дороги | ул. Трудовая | Реконструкция, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | ул. Урицкого | Реконструкция, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | ул. Фрунзе | Реконструкция, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | ул. Чапаева | Реконструкция, Строительство, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | ул. Чкалова | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | пер. Спартака | Реконструкция, строительство |
|  | Автомобильные дороги | пер. Коммунальный | Реконструкция, Строительство, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | пер. Красный | Строительство, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | пер. Крестьянский | Реконструкция, Строительство, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | пер. Ленина | Реконструкция, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | пер. П-Лежачанский | Реконструкция, оборудование |
|  | Автомобильные дороги | пер. Первомайский | Реконструкция, Строительство, оборудование |

5.7. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Организация систематических выступлений в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания, анализ пассажиропотока

Комплексные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Описание проекта | Реконструкция, проектирование или строительство | Затраты на реализа-цию проекта (млн.руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Осипенко, 1 км | Реконструкция | 0,85 | 2018г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Колхознач, 0,9 км | Реконструкция | 1,2 | 2019г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул.Чапаева , 3,1 км | реконструкция строительство | 1,5 | 2020г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Пер. Первомайский 0,2 км | реконструкция строительство | 1,1 | 2020г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Больничная, 1 км | Реконструкция | 0.8 | 2021г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Молодежная, 0,4 км | строительство | 1,2 | 2022г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул.Базарная, 0,8 км | Реконструкция | 0.8 | 2023г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул.Пролетарская, 1,6 км | Реконструкция | 1,0 | 2024г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул.Красноармейская, 1,1 км | Реконструкция строительство | 2,0 | 2025г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул.Комсомольская0,7 км | Реконструкция | 0.7 | 2026г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Белопольская , 1,9 км | Реконструкция | 1,0 | 2031г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул.8-е Марта, 0,2 км | Реконструкция строительство | 1.1 | 2028г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Бочаринкова 0,3 км | Реконструкция | 0,9 | 2029г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул.К.Маркса, 0,6 км | Реконструкция, строительство | 0.9 | 2033г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул.Кирова, 0.9 км | Реконструкция, строительство | 1,5 | 2021г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Набережная, 1,3 км | Реконструкция | 1,0 | 2034г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Медицинская, 0,45 км | Реконструкция | 0.8 | 2028г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул.Ленина, 1.3 км | Реконструкция | 2,0 | 2022г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. МТС, 1.4 км | Реконструкция строительство | 2,5 | 2026г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Пристанционная 0,6 км | Реконструкция | 0,5 | 2037г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Пугачева, 0,9 км | Реконструкция | 0,5 | 2036г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Трудовая, 0,6 км | Реконструкция | 0,5 | 2035г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Урицкого, 1.4 км | Реконструкция | 0,9 | 2034г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Фрунзе, 1.6 км | Реконструкция | 1,5 | 2036г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Ул. Чкалова, 0,3 км | Реконструкция строительство | 1,2 | 2020г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Пер.Спартака, 0,3 км | Реконструкция строительство | 1.1 | 2021г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Пер.Коммунальный, 0,35 км | Реконструкция строительство | 1.1 | 2023г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Пер. Красный, 0,4 км | Реконструкция | 1.0 | 2027г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Пер.Крестьянский, 0,9 км | Реконструкция строительство | 1.5 | 2028г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги | Пер. Ленина, 0,5 км | Реконструкция | 1.1 | 2029г. | Бюджет МО |
|  | Дорожные знаки | На территории поселка | Установка | 0,05 | 2018г. | Бюджет МО |
|  | Дорожные знаки | На территории поселка | Приобретение | 0,07 | 2019г. | Бюджет МО |
|  | Дорожные знаки | На территории поселка | Приобретение материалов, нанесение разметки | 0,03 | 2020г. | Бюджет МО |
|  | Дорожные знаки | На территории поселка | Приобретение | 0,07 | 2019г | Бюджет МО |
|  | Дорожные знаки | На территории поселка | Приобретение материалов, нанесение разметки | 0,08 | 2019г | Бюджет МО |
|  | Дорожные знаки | На территории поселка | Приобретение | 0,07 | 2025г. | Бюджет МО |
|  | Дорожные знаки | На территории поселка | Приобретение материалов, нанесение разметки | 0,08 | 2020г | Бюджет МО |
|  | Освещение | По тротуарам ул.Ленина | Замена светильников | 0,05 (ежегодно) | 2018-2037г.г. | Бюджет МО |
|  | Освещение | По тротуару ул. Первомайская | Замена светильников | 0,05 (ежегодно) | 2019-2037г.г. | Бюджет МО |
|  | Парковочные места | Ул. Ленина ( у ДК п. Теткино 30 п.мест) | обустройство, оборудование | 0,2 | 2020г. | Бюджет МО |
|  | Парковочные места | Ул. Больничная (больница – 20 п.мест) | обустройство, оборудование | 1,0 | 2021г | Бюджет МО |
|  | Искусственное ограничение скорости | Ул.Коммунальная (2 ед) | Строительство | 0,25 | 2020г. | Бюджет МО |
|  | Искусственное ограничение скорости | Ул.Больничная (1 ед) | Строительство | 0,2 | 2029г. | Бюджет МО |
|  | Искусственное ограничение скорости | Ул.Осипенко (1 ед) | Строительство | 0,05 | 2025г. | Бюджет МО |
|  | Содержание дорог | На территории поселка | Приобретение противогололедных устройств | 0,3 | 2018г. | Бюджет МО |
|  | Содержание дорог | На территории поселка | Приобретение противогололедных устройств | 0,3 | 2019г. | Бюджет МО |
|  | Содержание дорог | На территории поселка | Приобретение противогололедных устройств | 0,3 | 2020г. | Бюджет МО |
|  | Содержание дорог | На территории поселка | Очистка снега | 0,3 | 2018г. | Бюджет МО |
|  | Содержание дорог | На территории поселка | Очистка снега | 0,3 | 2019г. | Бюджет МО |
|  | Содержание дорог | На территории поселка | Очистка снега | 0,3 | 2020г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги (другие объекты недвижимости) | На территории поселка | Проведение кадастровых работ, изготовление технической документации, оформление в собственность объектов недвижимости | 0,15 | 2018г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги (другие объекты недвижимости) | На территории поселка | Проведение кадастровых работ, изготовление технической документации, оформление в собственность объектов недвижимости | 0,15 | 2019г. | Бюджет МО |
|  | Автомобильные дороги (другие объекты недвижимости) | На территории поселка | Проведение кадастровых работ, изготовление технической документации, оформление в собственность объектов недвижимости | 0,15 | 2020г. | Бюджет МО |
|  | Тротуарные дорожки | На территории поселка | Строительство тротуарных дорожек | 0,3 0,3 0,3 | 2018г. 2019г. 2020г. | Бюджет МО |

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования по Программе   составляет всего – 23 млн.руб.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 - 2037 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

- 3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где:

Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

- И = ----------,

- N

где:

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

- Ффакт

- Ф = -----------,

- Фплан

где:

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

- Мфакт

Мj = ------------,

- Мплан

где:

Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

- ∑ Мj

М = ------------

- К

где:

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

- Э = --------

- Ф

где:

Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где:

П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.