Приложение №2

План – график реализации мероприятий программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области

на 2017-2022 годы

1. Водоснабжение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн.руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Всего | В т.ч. по годам |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | реконструкция водопроводных сетей | Км | 15 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Администрация МО, застройщик |
| Млн.руб. | 0,4 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт водозаборных скважин | Ед | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Млн.руб. | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт водопроводных сетей  | Км | 12 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Млн.руб. | 1,5 |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Итого | Млн.руб. | 2,2 |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,3 |   |

2. Теплоснабжение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн.руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Всего | В т.ч. по годам |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Модернизация центральной котельной. | Млн.руб. | 0,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | Администрация МО, застройщик |
| Итого |   | 0,2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 |   |

3. Водоотведение

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн.руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Всего | В т.ч. по годам |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Капитальный ремонт водоотведения | Млн.руб. | 0,5 |  |  |  |  | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация МО, Застройщик |
| Итого |   | 0,5 |  |  |  |  | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |   |

4. Сбор и вывоз ТБО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн.руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Всего | В т.ч. по годам |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство площадок – 20 шт | Ед | 20 |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | застройщик |
| Млн.руб. | 0,8 |  |  |  |  | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| Итого | Млн.руб. | 0,8 |  |  |  |  | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 |   |