Приложение № 1

К   Договору  № 14/29

«Согласовано»                                                                                                              «Утверждаю»

Руководитель                                                                                    Глава администрации  поселка Теткино

ООО «Курскстройпроект»                                                                                                                    (наименование сельского поселения)

В.И. Домашев________                                                          С.А.  Бершов  _____________

«____» ______________ 2014 г.                                                 «____»  ________      2014 г.

Техническое задание

на разработку Проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления к жилым домам по ул. территория сахзавода в пос. Теткино Глушковского района Курской области».

| № | Наименование разделов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для разработки проекта | Договор №14/29 Постановление Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области № 20 от 08.04.2014 года Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с дополнениями, ст. 41-46 градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» от 31.10.2006 г. № 76 -ЗКО |
| 2 | Заказчик | Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области |
| 3 | Источник финансирования | Средства местного бюджета |
| 4 | Исполнитель | ООО «КУРСКСТРОЙПРОЕКТ» |
| 5 | Нормативные требования | Разработку Проекта планировки осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства: - Градостроительный кодекс российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"; - Земельный кодекс Российской Федерации; - ФЗ "Об охране окружающей среды" № 7 - ФЗ от 10.02.2002 г.; - ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации" № 73 - ФЗ от 25.06.2002 г.; - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131 - ФЗ от 06.10.2003 г.; - СП 42.13330.2011 г. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; - методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизе и утверждению градостроительной документации муниципальных образований; Фонд "Институт экономики города" (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации); - СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03; - другие нормативно - правовые федеральные, региональные и муниципальные правовые акты. |
| 6 | Сроки выполнения работ | Согласно договору №14/29 |
| 7 | Исходные данные | Исходная проектная документация и иные графические материалы: - Схема территориального планирования Глушковского района Курской области; - Генеральный план поселка Теткино Глушковского района Курской области (при наличии); - Правила землепользования и застройки; - Ранее разработанные и утвержденные проекты планировки территории, проекты застройки земельных участков (при наличии); - Материалы кадастрового деления территории, а также материалы по собственникам участков в электронном и бумажном виде на территорию, в границах которой осуществляется подготовка документации по планировке территории; - Перечень спецобъектов с параметрическими характеристиками (военные объекты, кладбища, скотомогильники и т.д.); - Материалы по границам объектов культурного наследия, памятникам археологии. Исходная нормативно - правовая документация: - нормативно - правовой акт "О разработке проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления к жилым домам по ул. территория сахзавода в пос. Теткино Глушковского района Курской области». - нормативно - правовой акт "О порядке организации и проведения публичных слушаний" по проекту планировки. Порядок предоставления информации. Информация предоставляется заказчиком исполнителю в электронном виде на этапе сбора и обработки исходных данных. Также Заказчик оказывает содействие в получении дополнительных исходных данных, необходимых Исполнителю для выполнения обязательств по муниципальному контракту. |
| 8 | Цели и задачи | Проект планировки разрабатывается в целях: - установления границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; - в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительств; Задачи: -разработка проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для определения границ земельных участков, необходимых для строительства и размещения линейных объектов. |
| 9 | Состав и этапы разработки | Перечень материалов в составе проекта планировки: Текстовая часть основной части проектов планировки включает следующие материалы: - Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также характеристики планируемого развития сетей инженерного обеспечения, транспортной инфраструктуры, линий связи; - В положении в зависимости от особенностей земельных участков могут указываться принципиальные мероприятия, необходимые для их использования в целях размещения линейных объектов. Графическая часть основной части проекта планировки представляется на топографической подоснове, выдаваемой в качестве исходных данных к проекту, в масштабах, М 1: 1000. На чертежах основной части проекта планировки отображаются: а) границы земельного участка, предназначенного для размещения линейного объекта, с выделением существующих сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых объектов, в том числе: - магистральные сети и сооружения с указанием мест их подключения к действующим линиям, головным сооружениями источникам; - внутриквартальные распределительные сети и сооружения с указанием мест подключения внутриквартальных сетей к магистральным сетям и сооружениям; - объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, депо и станций пассажирского транспорта, сооружений и устройств хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе и подземных) и иных подобных объектов в соответствии с действующими нормативно- техничек ими документами. В случае расположения мест подключения сетей инженерно – технического обеспечения к существующим и проектным головным источникам инженерного обеспечения, расположенным вне границ проекта планировки, то они отображаются не на чертеже основной части проекта, а на схеме инженерного обеспечения территории в составе обосновывающих материалов проекта планировки. б) красные линии, на которых отображаются существующие или проектируемые красные линии при размещении линейного объекта в границах территорий общего пользования населенных пунктов; в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения в случае размещения таких объектов границ проекта планировки. Текстовая часть материалов по обоснованию проектов планировки включает следующие материалы: Пояснительная записка материалов по обоснованию содержит описание и обоснование положений, касающихся: а) определения параметров планируемых линейных объектов; б) защиту территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности; в) иных вопросов планировки территории при размещении линейных объектов. Графическая часть обоснований проекта планировки представляется на топографической подоснове, выдаваемой в качестве исходных данных к проекту, в масштабах М 1: 1000 – М 1: 10000; а) ситуационная схема расположения линейного объекта в произвольном масштабе, позволяющем его размещение при обеспечении охранной зоны; б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план) в М 1: 10000, на которой отображаются: - границы земельных участков с указанием категорий земель, территориальных зон, в пределах границ размещения линейного объекта, - существующие объекты в границах проектирования, - красные линии (в границах населенных пунктов), - границы размещения линейного объекта; в) схема вертикальной планировки и инженерного обеспечения территории М 1 : 1000 – М 1 : 10000. На схеме показываются: - мероприятия по инженерной подготовке территорий, обеспечивающие размещение линейных объектов, - иные материалы в графической форме необходимые для обоснования границ земельных участков для размещения линейных объектов. Проект межевания разрабатывается в составе графических и текстовых материалов. Графические материалы выполняются в масштабе 1 : 500 – 1 : 2000 и включают в себя план фактического использования территории и проект межевания территории, на которых указываются красные линии, границы земельных участков, контуры зданий и сооружений, существующие и проектируемые территории общего пользования, публичные сервитуты. Пояснительная записка содержит территории, на которой осуществляется межевание, сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания, перечень публичных сервитутов, обоснования принятых решений. Обязательными положениями межевания территорий являются: - границы земельных участков; - предложения по установлению публичных сервитутов. Этапы разработки и утверждения Проекта планировки территории и проекта межевания в его составе для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления к жилым домам по ул. территория сахзавода в пос. Теткино Глушковского района Курской области». Разработка проекта планировки осуществляется в два этапа в соответствии с календарным планом (приложение 2). 1-ый этап включает в себя сбор и обработку исходных данных, создание электронного картографического материала, уточнение современного использования территории. Осуществляемых и планируемых градостроительных изменений (работа с материалами кадастрового деления, картами и сведениями о землепользователях, документами территориального планирования), разработку проекта планировки. Завершается первый этап передачей проектной документации заказчику на согласование в одном экземпляре на бумажном и электронном носителе. 2-ой этап – согласование проекта планировки. Участие в публичных слушаниях (публичные слушания по проекту планировки проводятся в порядке, установленным Градостроительным кодексом РФ). Анализ протоколов публичных слушаний, подготовка заказчиком сводной таблицы замечаний и предложений, а также комментариев к проекту, в органах администрации и поступивших предложений от заинтересованных лиц. Внесение правок в текстовую часть проекта и в картографические материалы в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями. Завершается второй этап подготовки окончательной редакции проекта планировки (с учетом мнений и замечаний, высказанных на публичных слушаниях и отраженных в протоколе общественных слушаний). Представление Заказчику подготовленного с учетом замечаний и предложений проекта окончательной редакции проекта планировки. |
| 10 | Требования к сдаваемым материалам | Графические материалы градостроительной документации выполняются на топографической основе, переданной Заказчиком (в электронном виде), с учетом обеспечения постоянного их хранения на срок, установленный градостроительным законодательством об информационном обеспечении градостроительной деятельности. Материалы сдаются комплектом, состоящим из диска, с электронным видом проекта и его копиями на твердом носителе (бумаге) в 3-х экземплярах. Формат записи диска должен позволять заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. Разрабатываемая электронная версия проекта должна быть представлена в бумажном и электронном виде в формате ГИС Maplnfo или других программах, поддерживающих конвертацию в ГИС Maplnfo и иметь возможность редактирования. Текстовая часть должна быть представлена в формате MicroSoft Word. |
| 11 | Контроль и приемка работ | Контроль и приемка продукции осуществляется по этапам выполненных работ согласно календарному плану, с составлением актов сдачи и приемки работ. Контроль и приемка работ производится специалистами администрации. При приемке будут оцениваться полнота и достоверность материалов, и обоснованность проектных решений. |
| 12 | Требования к исполнителю | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 13 | Дополнительные условия | В процессе разработки проекта планировки некоторые положения Технического задания могут быть откорректированы по взаимному согласию Заказчика и Исполнителя. |