**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24 июня 2019г. № 135

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области  на 2018-2024 годы» за 2018 год**

Согласно Представления Прокуратуры Глушковского района № 08-29в-2019 от 26.04.2019г. «Об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ» , в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «поселок Теткино» Глушковского района , их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации поселка Теткино Глушковского района от 14.10.2013г. № 21 Администрация поселка Теткино Глушковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области  на 2018-2024 годы» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района в сети «Интернет».

Глава поселка Теткино

Глушковского района С.А. Бершов

Утвержден

постановлением Администрации

поселка Теткино

Глушковского района

от 24 июня 2019 г. № 135

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области  на 2018-2024 годы» за 2018 год

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (тыс.рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполне-ние |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области  на 2018-2024 годы»» | Федеральный бюджет | 0 | 1157,24268 | 1157,24268 |
| Областной бюджет | 0 | 172,92132 | 172,92132 |
| Местный бюджет | 0 | 147,199 | 147,199 |
| софинансирование |
| чисто собственные |  | 28,20655 | 28,20655 |
| ИТОГО |  | 0 | 1505,56955 | 1505,56955 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу

в течение 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
|  |  |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 1505,56955/1505,56955 х 100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

2. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100 : 100,0 = 1,0

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета – высокая