**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 17.02.  2020 года №  18**

 **поселок Теткино**

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2022 годы» за 2019 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ администрации поселка Теткино, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации поселка Теткино Глушковского района от 14.10.2013 г. № 21, администрация поселка Теткино Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2022 годы» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального обнародования, подлежит размещению на  официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района  в сети «Интернет».

    Глава поселка Теткино

    Глушковского района -                     С.А. Бершов

**ОТЧЕТ**

**О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2022 годы»**

**за 2019 год**

 Программа утверждена постановлением Администрации поселка Теткино Глушковского района от 26.12.2016 г. № 148.

 Согласно муниципальной программе целью является:

-обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

-строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

-повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области.

Важнейшими целевыми показателями программы являются:

- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

 - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

 - дальнейшая активизация жилищного строительства;

 - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда и объектов соцкультбыта;

- улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области.

Не все показатели достигли соответствующего уровня.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2022 годы»

 за 2019 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Источники финансирования  | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных   | Фактические  расходы (тыс. руб.)   |
| Муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью  |   |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2022 годы» за 2019 год  | всего   | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| федеральный бюджет  | -  | -  | -  |
| областной бюджет    | -  | -  | -  |
| бюджет района  | -  | -  | -  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| внебюджетные источники  | -  | X  | -  |

Следовательно, данная муниципальная программа не эффективна.