**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.03.2020 года № 34

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019 годы» за 2019 год.**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области от 14.10.2013г. № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Теткино Глушковского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области» за 2019 год.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района в сети «Интернет».

 Глава поселка Теткино

 Глушковского района С.А. Бершов

Утвержден

Постановлением Администрации

поселка Теткино Глушковского района

от 23.03.  2020 г. №  34

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019  года» в 2019 году.

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы   «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019  года».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  целевого показателя программы  | Единица  измерения  | Значение показателей (тыс. руб.)  | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения)  |
| отчетный год  |
| план  | факт  |
| 1.  | Мероприятие капитальный ремонт многоквартирных домов поселка Теткино | руб.  | 20,0 | 15,581  |   |
| 2.  | Мероприятие Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры  | руб.  | 570,718 | 273,514 |   |
| 3.  | Мероприятие Уличное освещение | руб  | 1644,11  | 964,853 |   |
| 4 | Мероприятия по благоустройству | Руб. | 612,700 | 612,699 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2017  года»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий   | Источник финансирования  | Расходы (рублей)  |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года  | бюджетные ассигнования на 31  декабря  отчетного  года  | кассовое  исполнение  |
| Муниципальная программа программы              «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019  года»  | Местный бюджет | 2 046,164 | 2 862,437 |  1 865,684 |
| Подпрограмма  Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области.  | Местный бюджет  | 2 046,164 | 2 862,437 | 1 865,684 |

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта  | Краткое изложение причин внесения изменений  |
| Постановление администрации поселка Теткино Глушковского района от  22 января  2019 года № 7 «О внесении изменений  в Постановление Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области № 123 от 01.12.2016г. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019  годы»  | Уточнение финансирования программы, изменение текстовой части мероприятий программы  |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 1 865,684/ 2 862,437х 100% = 65,18%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

2. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 65,18 : 100,0 = 0,7

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета – высокая