**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.07.2024 года № 78

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2023 год**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области от 14.10.2013г. № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Теткино Глушковского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2023 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района в сети «Интернет».

Глава поселка Теткино

Глушковского района - С.В. Призенко

**Утвержден**

**постановлением Администрации**

**поселка Теткино Глушковского района от 01.07. 2024 г. № 78**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2023 год.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (тыс. рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2023 год. | Федеральный бюджет | 1157,04345 | 1157,04345 | 1157,04345 |
| Областной бюджет | 54,94755 | 54,94755 | 54,94755 |
| Местный бюджет в том числе: |  | 20,545 | 20,545 |
| Софинансирование- | 20,545 |
| Чисто собственные | 153,314 | 153,314 | 153,314 |
| ИТОГО |  | 1385,850 | 1385,850 | 1385,850 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу

в течение 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление № 80 А от 07.07.2023г. О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018 – 2024 годы»  Постановление № 116 от 18.08.2023 г. О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» | Уточнение финансирования программы, внесение новых пунктов и приложений. |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 1385,85/ 1385,85 х 100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

2. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100,0 : 100,0 = 1,0

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета – высокая