Приложение

к постановлению Администрации

поселка Теткино

от 04.02.2020 №11

ОТЧЕТ

реализации муниципальной программы

**«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района Курской области и безопасности дорожного движения на 2017-2019годы»** за 2018год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид программы,  наименование мероприятия,  показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | Источники финансирования | Исполнение  % |
| На 01.01.18 | отчетный 2018год | | |
| план | факт |  | |
|  | Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района Курской области и безопасности дорожного движения на 2017-2019годы» | тыс. руб. | 734,279 | 793,211 | 50,916 | Местный бюджет | | 85,4 |
| 4615,065 | 4568,448 | Областной бюджет | |
|  | всего | тыс. руб. |  | 5408,276 | 4619,364 |  | |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Белопольская (0.9км), Пограничная (0.2 км), Чапаева (0,6 км) | км | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  | | 100 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | - | 2,68 |  | |  |

**«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района Курской области и безопасности дорожного движения на 2017-2019годы»**  за 2019год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид программы,  наименование мероприятия,  показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | Источники финансирования | Исполнение  % |
| На 01.01.19 | отчетный 2019год | | |
| план | факт |  | |
|  | Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района Курской области и безопасности дорожного движения на 2017-2019годы» | тыс. руб. | 771,056 | 1513,455 | 731,044 | Местный бюджет | | 48,3 |
| 0 | 0 | Областной бюджет | |
|  | Всего | тыс. руб. |  | 1513,455 | 731,044 |  | | 48,3 |
| 1. | Покос сорной растительности;  Зимнее содержание автодорог местного значения | км | 29,529 | 29,529 | 29,529 |  | | 100 |